## Slide 1
PLATTFORMEINFÜHRUNG · GOVERNANCE-BEWERTUNG · VORLAGE VORSTAND
Die Plattform ist nur so gut
wie die Governance darunter.
Neben der Software müssen die Governance-Strukturen in den Fachbereichen bewertet werden — sonst digitalisieren wir bestehende Komplexität und zahlen sie dauerhaft in Prozess und FTE. Der resultierende Bedarf wird im Folgeprojekt bewertet.
Leitprinzip: „Harmonize before you digitize.“ Standard als Default, lokale Varianten nur mit Begründung (comply-or-explain).

## Slide 2
WARUM DER VORSTAND
Ohne Governance-Bewertung digitalisieren wir Komplexität
2
Governance-Bewertung Plattformeinführung · Vorlage Vorstand
Eine Plattform (z. B. ServiceNow SPM) setzt ein Prozess- und Rollenmodell voraus. Laufen in den Fachbereichen heute N unterschiedliche Governance-Modelle, entstehen zwei Wege:
✗ Governance NICHT bewerten
• N Fachbereichs-Modelle 1:1 im Tool abgebildet
• Dauerhafte Konfigurations- & Betriebskomplexität
• Höherer, versteckter FTE-Bedarf (je Variante)
• Schlechte Datenqualität, keine Vergleichbarkeit
• „Automatisiertes Chaos“ statt Steuerbarkeit
✓ Governance bewerten & harmonisieren
• Ein Standardprozess, wenige begründete Varianten
• Geringere Betriebskomplexität & -kosten
• Transparenter, planbarer FTE-Bedarf
• Konsistente Daten → verlässliche Steuerung
• Plattform hebt echten Nutzen statt Altlasten
Die Vorstands-Frage lautet nicht „welches Tool“, sondern: Wollen wir die heutige Governance-Vielfalt zementieren — oder sie im Zuge der Plattform harmonisieren? Diese Entscheidung determiniert Komplexität, Prozess und FTE für Jahre.
Betroffene Governance-Bereiche (Scope der Bewertung)
Demand / Intake
Portfolio-Priorisierung
Projekt-/Stage-Gate-Governance
Ressourcen- & Kapazitätsmgmt
Reporting & KPIs
Rollen & Gremien (RACI)

## Slide 3
WIE ERARBEITEN
Fünf Schritte — vom Ist der Fachbereiche zum FTE-Bedarf
3
Governance-Bewertung Plattformeinführung · Vorlage Vorstand
Schritt 1
Governance-Ist je Fachbereich
Wie steuert jeder Fachbereich heute Demand, Portfolio, Projekte, Ressourcen, Reporting? Rollen, Gremien, Tools, Reifegrad — per Assessment-Raster.
→
Schritt 2
Plattform-Standard (Soll)
Welches Prozess-, Rollen- und Datenmodell setzt die Plattform voraus bzw. ermöglicht sie? Referenz-Governance definieren.
→
Schritt 3
Gap- & Komplexitätsanalyse
Delta Ist ↔ Soll je Fachbereich. Wo Standard möglich (harmonisieren) vs. wo begründete lokale Varianz? Komplexitäts-Heatmap.
→
Schritt 4
Prozess- & Rollen-Zielbild
Standardprozesse + Governance-Rollen (Demand-, Portfolio-Mgr, PMO, Ressourcen-Mgmt) ableiten; Harmonisierungs-Entscheidungen treffen.
→
Schritt 5
Aufwands- & FTE-Bewertung
FTE für Betrieb der Governance-Rollen + einmaliger Change-Aufwand; Szenarien harmonisiert ↔ föderiert ↔ Status quo.
Bewertungsdimensionen je Fachbereich (Rating: Reifegrad · Harmonisierungspotenzial · Komplexitätsrisiko)
Demand/Intake · Portfolio-Priorisierung · Projekt-/Stage-Gate · Ressourcen/Kapazität · Reporting/KPI & Datenqualität · Rollen & Gremien (RACI) · Standardisierungs-/Toolnutzungsgrad

## Slide 4
ERGEBNISFORM
So sieht das Ergebnis aus: eine Komplexitäts-Heatmap
4
Governance-Bewertung Plattformeinführung · Vorlage Vorstand
Je Fachbereich × Governance-Dimension: harmonisierbar, begründete Varianz oder Klärungsbedarf. Macht Komplexitätstreiber und Harmonisierungspotenzial sichtbar. (Darstellung illustrativ — im Folgeprojekt zu erheben.)
Fachbereich
Demand
Portfolio
Stage-Gate
Ressourcen
Reporting
Rollen/RACI
Fachbereich A
S
S
V
S
V
S
Fachbereich B
S
V
V
L
V
V
Fachbereich C
S
S
S
V
S
S
Fachbereich D
V
L
L
L
L
V
Fachbereich E
S
V
S
V
V
S
Fachbereich F
V
V
L
V
L
L
S
Standard-fähig (harmonisieren)
V
begründete lokale Varianz
L
Lücke / Klärungsbedarf
Ablesbar: Viel Grün = harmonisierbar (Standard einführen). Rote/gelbe Häufungen (z. B. Fachbereich D) = Komplexitätstreiber → gezielt entscheiden: harmonisieren oder bewusst als Varianz zulassen und die Kosten (FTE, Konfig) transparent tragen.

## Slide 5
ENTSCHEIDUNG
Drei Szenarien — und was wir vom Vorstand brauchen
5
Governance-Bewertung Plattformeinführung · Vorlage Vorstand
Der Trade-off, den der Vorstand entscheidet: Harmonisierung senkt dauerhafte FTE & Komplexität, kostet aber einmaligen Change.
Szenario
Governance-Modell
FTE (laufend)
Komplexität
Change (einmalig)
A · Vollharmonisiert
1 Standard, comply-or-explain
niedrig
niedrig
hoch
B · Föderiert (Empfehlung)
Standard + wenige def. Varianten
mittel
mittel
mittel
C · Status quo digitalisiert
je Fachbereich eigenes Modell
hoch
hoch
niedrig
FTE-Zahlen werden im Folgeprojekt bottom-up je Governance-Rolle × Fachbereich × Standardisierungsgrad ermittelt.
Der Ask an den Vorstand
Mandat & Budget
Beauftragung des Folgeprojekts „Governance-Assessment & Zielprozess-Design“ (Bewertung Prozess + FTE).
Grundsatzentscheid
„Standard first / comply-or-explain“ als verbindliches Leitprinzip der Plattformeinführung.
Governance-Sponsor
Benennung eines Vorstands-Sponsors, der Harmonisierung gegen Partikularinteressen absichert.
Entscheidungspunkt
Szenario-Wahl (A/B/C) nach Vorliegen der Heatmap & FTE-Bewertung — als Gate vor dem Rollout.